Lista de Prioridades Ordenada:
- Crear historia y el guion del Videojuego
- Diseñar Personajes Principales
- Diseñar Interfaz de usuario
- Crear el panel de control para profesores
- Desarrollar el sistema de retroalimentación para los estudiantes
- Diseñar los Escenarios y mapas
- Crear los mini juegos educativos
- Implementar las animaciones de los personajes
- Implementar el sistema de guardado de progreso
- Implementar el sistema de niveles y dificultad
- Desarrollar el sistema de puntuación y recompensas
- Desarrollar el sistema de logros y medallas
- Crear los efectos de sonido y música
- Desarrollar el tutorial para nuevos jugadores
- Implementar el modo multijugador

Definición de Sprint

Duración del Sprint:
2 semanas (10 Días hábiles)

Justificación:

- Podremos entregar un incremento funcional sin ser demasiado corto (1 semana riesgo de no completar).

- El producto será creativo y técnico (diseño + desarrollo), por lo que dos semanas nos otorgan equilibrio entre velocidad y calidad.

- Mantiene el ritmo de Entregas frecuentes al cliente / usuario

Sprint Goal:

Diseñar la base visual y narrativa del videojuego educativo para contar con una versión inicial que integre personajes, historia y escenarios principales

Backlog del Sprint: (Tareas seleccionadas con la estimación con planning poker)

| ID | Tarea | Puntos de Historia | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU – 01 | Diseñar personajes principales y secundarios | 8 | Alta |
| HU – 02 | Crear la Historia y el guion del video juego | 5 | Alta |
| HU – 03 | Diseñar los escenarios y mapas iniciales | 8 | Alta |
| HU – 04 | Diseñar la interfaz de usuario básica | 5 | Media |
| HU – 05 | Crear los efectos de sonido y música | 3 | Media |

Criterios de Éxito:

- Contaremos con personajes ilustrados, historia definida y escenarios principales diseñados

- Existirá una interfaz inicial navegable (aunque simple).

- Se integran efectos básicos que permiten probar la experiencia inicial

Observaciones y Riesgos:

- Riesgo creativo: Pueden haber cambios a ultima hora en historias o personajes

- Riesgo técnico: Compatibilidad entre formatos gráficos y sonoros

- Mitigación: Mantener reuniones rápidas con el producto Owner para validad decisiones antes de avanzar mucho

Con este Sprint buscaremos crear una base artística y narrativa del videojuego, lo que da un incremento visible al cliente y permite recibir retroalimentación antes de entrar a sistemas mas complejos (puntuación, niveles, multijugador, etc.)

Estimación de Tareas

Documento Game Design